KẾ HOẠCH KIỂM THỬ PHẦN MỀM

KẾ HOẠCH KIỂM THỬ PHẦN MỀM

1. Giới thiệu

a. Mô tả kiểm thử: Kiểm thử phần mềm cho ứng dụng Microsoft Word 365 (Version 2511) để đảm bảo rằng chức năng Chèn và Định dạng Bảng (Tables) hoạt động chính xác theo tài liệu hướng dẫn và đáp ứng yêu cầu của người dùng.

b. Lịch trình dự kiến: 1 tuần.

2. Yêu cầu tài nguyên

a. Phần cứng:

  - Máy tính với cấu hình tối thiểu đáp ứng yêu cầu của Windows 10/11.

  - Chuột và bàn phím hoạt động tốt để thao tác chọn ô và nhập liệu.

b. Phần mềm:

  - Ứng dụng Microsoft Word 365 (Phiên bản 2511, Build 19426.20170).

  - Hệ điều hành Windows: 10 hoặc 11.

  - Trình duyệt web để truy cập tài liệu hướng dẫn trực tuyến của Microsoft.

c. Nhân sự:

  - Sinh viên thực hiện: Nguyễn Quốc Yên (Kỹ sư QA/Tester).

d. Đào tạo:

  - Tự nghiên cứu tài liệu hướng dẫn "Insert a table" của Microsoft Support.

  - Nắm vững quy trình viết Test Case và Bug Report.

3. Các tính năng sẽ được kiểm thử / Phương pháp kiểm thử

a. Các tính năng chính cần kiểm thử (Phạm vi chức năng Bảng):

  - Insert Table (Grid): Kiểm tra khả năng tạo bảng nhanh bằng cách quét chuột trên lưới (Grid).

  - Insert Table (Dialog): Kiểm tra khả năng tạo bảng với số dòng/cột tùy chỉnh qua hộp thoại.

  - Table Style: Kiểm tra khả năng áp dụng các mẫu định dạng có sẵn (màu sắc, viền) trong tab Table Design.

  - Insert Rows/Columns: Kiểm tra khả năng chèn thêm hàng hoặc cột vào bảng đã có.

  - Delete: Kiểm tra khả năng xóa ô, xóa hàng, xóa cột và xóa toàn bộ bảng.

  - Resize: Kiểm tra khả năng thay đổi kích thước cột và hàng bằng thao tác kéo thả.

  - Merge/Split Cells: Kiểm tra khả năng gộp nhiều ô thành một và tách một ô thành nhiều ô.

b. Kiểm thử hồi quy các tính năng trước đó (nếu phù hợp):

  - Kiểm tra việc nhập văn bản tiếng Việt (có dấu) vào trong các ô của bảng để đảm bảo không bị lỗi font.

4. Các tính năng không được kiểm thử

- Mail Merge: (Không nằm trong phạm vi bài tập này).

- References/Table of Contents: (Không nằm trong phạm vi bài tập này).

- Macros & Add-ins: (Không nằm trong phạm vi bài tập này).

- Draw Table: (Tính năng vẽ bảng thủ công bằng bút chì - không kiểm thử trong đợt này để tập trung vào tính năng tự động).

5. Các đầu ra của kiểm thử

a. Kế hoạch kiểm thử: (Tài liệu hiện tại).

b. Các trường hợp kiểm thử (Test Cases): Tài liệu mô tả chi tiết các bước thực hiện, dữ liệu đầu vào và kết quả mong đợi cho từng chức năng của Bảng.

c. Báo cáo lỗi (Bug Report): Chi tiết về các lỗi phát hiện (nếu có) hoặc các sai lệch so với tài liệu hướng dẫn, bao gồm mức độ nghiêm trọng và bước tái hiện.

d. Báo cáo tổng hợp kiểm thử: Báo cáo tóm tắt kết quả (Pass/Fail) sau khi thực hiện xong bài tập.

6. Các phụ thuộc

a. Phần cứng: Máy tính cá nhân hoạt động ổn định, kết nối Internet để tra cứu tài liệu.

b. Phần mềm: Bản quyền Microsoft 365 còn hạn sử dụng để truy cập đầy đủ tính năng.

c. Nhân sự: Nguyễn Quốc Yên chịu trách nhiệm toàn bộ quy trình từ lập kế hoạch đến báo cáo.

d. Tài liệu: Tài liệu hướng dẫn sử dụng gốc từ trang chủ Microsoft (Support.microsoft.com).

7. Tiêu chí vào/ra

a. Tiêu chí vào (Entry Criteria):

  - Máy tính đã cài đặt xong Microsoft Word 365 Version 2511.

  - Đã xác định được tài liệu hướng dẫn chuẩn (Oracle/Specification) để so sánh.

  - Kế hoạch kiểm thử đã được hoàn thành.

b. Tiêu chí ra (Exit Criteria):

  - Tất cả các Test Case trong kế hoạch đã được thực thi 100%.

  - Các lỗi tìm thấy (nếu có) đã được ghi nhận đầy đủ vào Báo cáo lỗi.

  - Hoàn thành Báo cáo tổng hợp kiểm thử để nộp lên Blackboard.